CRO 24-056

Actiepunten CRO vergadering 16 december 2024


1. Voorstel instellen taskforce geluidmetingen in relatie tot invoering Doc29 rekenmodel op MAA ter besluitvorming aan CRO voorleggen
Actie: Werkgroep Meldingen en Hinderbeleid. Afronding maart 2025.

2. Presentatie resultaten 2024 monitoringsschema verduurzaming MAA in CRO verzorgen.
Actie: MAA. Afronding maart 2025.

3. In overleg met LVNL tijdstip pilot NADP-1 vertrekprocedure bepalen en CRO daarover informeren.
Actie: Fons Latour/MAA. Afronding maart 2025.

4. CRO informeren over voortgang proces borgen structurele positie KICL.
Actie: Voorzitter. Periodiek in CRO vergadering. Afronding eerste helft 2025.

5. Presentatie “Visie van Corendon op nieuwe balans tussen luchtvaart en omgeving in het bijzonder ten aanzien van de CRO” in vergadering 2025 verzorgen.
       Actie: Jules van de Ven/Corendon. Afronding juni 2025. 

6. [bookmark: _GoBack]GGD benaderen voor presentatie gezondheid in informatieve deel CRO vergadering.
Actie: Voorzitter. Afronding 2025.

7. Nagaan of rapportage in kader PIP over proefdraaisessies ook aan CRO kan worden gestuurd.
Actie: Fons Latour/MAA. Afronding maart 2025.
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